สรุปความคืบหน้าโครงการ

Smart School Care Ecosystem — โรงเรียนอุตรดิตถ์

อัปเดตล่าสุด: 21 ตุลาคม 2569 (รอบ 6) — ต่อจากรอบ 5 (กันยายน 2569) และสรุปย่อ 13 ตุลาคม 2569

☑ เสร็จแล้ว/merge เข้า main แล้ว    ☐ ยังไม่เริ่ม / เลื่อนไว้ก่อน

# ส่วนที่ 1 — เสร็จสมบูรณ์แล้ว (Merge เข้า main แล้ว)

## 1.1 โครงสร้างพื้นฐาน & ความปลอดภัยข้อมูล

☑  Security rules hardening, Bulk import pipeline เขียน Firestore จริง, โหมด Sync/Replace

☑  แก้บั๊ก ACTIVITY schedule doc ID ชนกันข้ามครู, บั๊กจับคู่อีเมลครู (zero-width character)

☑  ลบฟีเจอร์เก่าที่ตายแล้ว (scheduleChangeRequests/periodSwaps)

☑  แก้บั๊ก timezone UTC-vs-local ทุกจุดในโปรเจกต์ (12 จุด, 8 ไฟล์)

## 1.2 ระบบสอนแทน & ลา

☑  Workflow สอนแทน 4 ขั้นอนุมัติ + ครูขอลากิจ/ไปราชการเอง + ระบบแนะนำครูสอนแทน 3 ระดับ

☑  โหมด SUPERVISION_ONLY ข้ามกลุ่มสาระ + แลกคาบสอนสองทาง + ครูยืนยันก่อนเข้าอนุมัติ (ยกเว้นลาป่วย)

☑  Workflow เช็คชื่อย้อนหลัง + DIRECTOR เห็นแบบ read-only + ล็อกกิจกรรมอื่นระหว่างเช็คชื่อย้อนหลัง

☑  รวมคาบติดกันแสดงแถวเดียว, ซ่อนคาบไม่มีนักเรียนจากหน้าเช็คชื่อ

☑  ครูร่วมสอนหลายคนต่อคาบ (teacherIds array) + บันทึกหลังสอนผูกกับคาบไม่ใช่ครูคนเดียว

☑  หัวหน้ากลุ่มสาระลาป่วยเอง — กำหนด backupApproverUid ล่วงหน้าต่อกลุ่มสาระ

☑  ปฏิทินเลือกวันที่จริงแทน text input ในฟอร์มลา/เช็คชื่อย้อนหลัง

## 1.3 การเข้าเรียน & พฤติกรรม

☑  เช็คชื่อครูประจำชั้นส่งเป็นค่าเริ่มต้นทุกคาบ, Badge ขาด/ลา/มาสายเห็นทันที

☑  สถิติการเข้าเรียนรายบุคคล real-time ครบ 4 บทบาท

☑  แก้ behaviorScore จากข้อมูลปลอมเป็นคำนวณจริง + แจ้งเตือนผู้ปกครองอัตโนมัติ

## 1.4 ความปลอดภัยนักเรียน (เฟส 1)

☑  เชื่อมผลคัดกรองสุขภาพจิต (2Q/PHQ-9/SDQ) ให้ครูแนะแนวเห็นจริง + แก้บั๊กบล็อกการส่งของนักเรียนจริง

☑  SDQ เขียนได้ 3 ทาง (นักเรียน/ผู้ปกครอง/ครู) ตรวจสอบความสัมพันธ์จริง

☑  เคสให้คำปรึกษา + บันทึกพยาบาล เขียน Firestore จริง เชื่อมผู้ปกครองเห็นจริง

☑  ทดสอบผ่าน browser จริงครบ — พบและแก้บั๊กจริง 2 ตัวที่ automated test จับไม่ได้

## 1.5 การเงิน (เฟส 2)

☑  ตัด tab เกินขอบเขต, ระบบสร้างใบแจ้งหนี้จริง + เลขที่ auditable, ผู้ปกครอง/นักเรียนเห็นยอดจริง real-time

## 1.6 แจ้งเตือน, ชุมนุม, คณะสี, ผังที่นั่ง, ตารางเวลา

☑  ระบบแจ้งเตือนรวมศูนย์ (ผู้ปกครอง+นักเรียน) + แก้ z-index ถูกเมนูบัง

☑  StudentPicker component กลาง ใช้แล้วใน การเงิน/พยาบาล/แนะแนว

☑  ระบบสมัครชุมนุม: แอดมินสร้างชื่อเอง + วัน/คาบดึงจากตารางสอน import อัตโนมัติ (รองรับ นศท คาบยาว 7-9)

☑  รองรับผู้สอนหลายคนต่อชุมนุม + กรองครูที่มีชุมนุมอื่นอยู่แล้วออกจากตัวเลือก

☑  ปิดรับสมัครแล้วเช็คชื่อได้เหมือนวิชาอื่น, รากฐานระบบคณะสี (ยังไม่คำนวณคะแนนถ้วย)

☑  แฟ้มสะสมผลงาน + ระบบอนุมัติ, พิกัด GPS บ้านนักเรียน + ภาพถ่ายบีบอัดอัตโนมัติ

☑  ซ่อน sidebar ผังที่นั่งเมื่อจัดครบ + ปุ่มเรียกกลับมาได้

☑  ระบบตารางเวลาอัตโนมัติ + หน้า "ตารางเวลา & กระดิ่ง" ผูก collection ที่ใช้จริง

☑  ระบบปฏิทินวันหยุด + วันเปิด-ปิดภาคเรียน เชื่อมกับการเช็ควันเรียนจริง

☑  แก้ AdminPortal routing bug — ACADEMIC_HEAD เข้าถึงเมนูชุมนุม/คณะสีที่มีสิทธิ์จริงได้แล้ว

☑  แสดง/แก้ไขอีเมลนักเรียน, ย้าย "นำเข้าภาระงานสอน" จาก popup เป็นหน้าเต็ม

## 1.7 Gradebook & ExecutivePortal

☑  Gradebook: นักเรียนแสดงครบ, วิชากิจกรรมบันทึกผ่าน/ไม่ผ่าน, ซ่อนวิชาที่ไม่ต้องประเมินได้

☑  ExecutivePortal: ลบ ranking/KPI/Policy/Reports/Import ปลอมออก, GIS ใช้พิกัดบ้านจริง, Health tab สรุปภาพรวมจากข้อมูลคัดกรอง/พยาบาลจริง, Engagement/Analytics ใช้ Firestore จริง

☑  สิทธิ์ EXECUTIVE เข้าถึงข้อมูลอ่อนไหว 5 collection — ตรวจสอบแล้วเป็น read-only ทั้งหมด อ่านแค่ภาพรวม ไม่มีชื่อรายบุคคลหลุด (ยกเว้น GIS ตามข้อตกลง)

## 1.8 โปรไฟล์นักเรียน & เช็คอินเข้าโรงเรียน

☑  นักเรียนอัปโหลด/แก้ไขรูปโปรไฟล์ตัวเองได้ (จำกัดแก้ได้แค่ field รูปเท่านั้น)

☑  นักเรียนกรอกน้ำหนัก/ส่วนสูงเอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (บังคับที่ระดับ rules ด้วย) พยาบาล override ได้กรณีพิเศษ

☑  เช็คอินเข้าโรงเรียน (gate) เชื่อมถึงครูที่ปรึกษา+ผู้ปกครองจริงแบบ real-time (เดิมไม่เคยถึงครูที่ปรึกษาเลย) + ลบอุณหภูมิปลอมที่เคยพบ

## 1.9 สายงานอนุมัติ, กระดิ่ง และการแจ้งเตือน (ต.ค. 2569)

☑  เช็คชื่อย้อนหลังอนุมัติ 2 ผู้อนุมัติ (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ + รองผอ.วิชาการ, ผอ.สำรอง) เวลาตัดสินเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ + เตือน 16:00 / แจ้งหมดอายุ 00:10 + แสดงเหตุผลเมื่อผู้ใช้ตัดสินไม่ได้ (PR #175, #185)

☑  ใบลานักเรียน: นักเรียน → ผู้ปกครองรับทราบ → ครูที่ปรึกษาตัดสิน + ใบลาที่อนุมัติติ๊ก "ลา" ล่วงหน้าในรายการเช็คชื่อของครูประจำวิชา

☑  กระดิ่งงานค้างฝั่งบุคลากร กดแล้วพาไปหน้างานและสลับบทบาทอัตโนมัติ + แชทห้องเรียนรวมบรรทัดเดียว + ข้อความแจ้งผลถึงครู + ตัวนับถอยหลังกลาง (PR #176) · งานค้างของงานกิจการนักเรียน (PR #183) · แจ้งผู้ตรวจแผนการสอนขั้นถัดไป (PR #182)

☑  แจ้งนักเรียนเมื่อมีผลคำร้องฝึกงาน ผลทุน/กยศ. และผลแก้ตัว/เรียนซ้ำ (PR #184) — งานกองทุนแจ้งเฉพาะนักเรียน ไม่แจ้งผู้ปกครอง

☑  นัดพบครูของผู้ปกครอง (เลือกครูผู้รับได้) และแชทห้องเรียนแยกช่องส่วนตัว ครู↔ผู้ปกครอง / ครู↔นักเรียน

## 1.10 ผู้ปกครอง, ผู้บริหาร และมือถือ (ต.ค. 2569)

☑  เข้าสู่ระบบผู้ปกครองด้วย LINE (ยืนยันเลขบัตรเก็บเป็น HMAC ฝั่งเซิร์ฟเวอร์) + หน้าจัดการผู้ปกครองรายคนของแอดมิน มีประวัติการแก้ไข (PR #178) + ชื่อตามทะเบียนบน Navbar ผู้ปกครอง (PR #179)

☑  กลุ่มผู้บริหาร isExec() (EXECUTIVE + รองผอ. 3 กลุ่มงาน) สิทธิ์เท่ากัน + หน้า "ข้อมูลครูรายบุคคล" อ่านอย่างเดียว (PR #180)

☑  มือถือ PWA /m ติดตั้งลงหน้าจอได้ เมนูตามบทบาท: สถิติรายวิชา, ใบลา, แฟ้มผลงาน, อนุมัติเช็คชื่อย้อนหลัง (PR #177) — ยังต้องทดสอบบนมือถือจริง

☑  นำเข้าบุคลากรไม่ทับบทบาทเดิม จับคู่กลุ่มสาระฯ เป็นรหัส (PR #181)

☑  ธีมสี 5 แบบ + โทเคนสีที่แอดมินแก้ได้ + ตั้งค่าส่วนตัว (ธีม/ขนาดตัวอักษร/รูปโปรไฟล์) · รูปแบบอีเมลนักเรียนตั้งค่าได้

## 1.11 สุขภาพ SDQ นิเทศ และทะเบียน (ต.ค. 2569)

☑  SDQ ใช้เกณฑ์กรมสุขภาพจิตแยกผู้ประเมิน/รายด้าน, แบบสอบถาม 25 ข้อ, ผลกระทบ, รอบ 1/2, ความสอดคล้อง 3 ฝ่าย, รายงานชั้นเรียน · บันทึกแนวทางช่วยเหลือลง Firestore (sdq_class_plans) เฉพาะครูที่ปรึกษาของห้อง (PR #186)

☑  คัดกรองซึมเศร้า 2Q → 9Q → 8Q ฉบับกรมสุขภาพจิต (9Q เขียนผ่าน callable ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น)

☑  ข้อมูลสุขภาพประจำตัว/หมู่เลือด/ผู้ติดต่อฉุกเฉิน, ตรวจสายตา-หู, วัคซีน, บริจาคโลหิต, คลังยาห้องพยาบาล, กราฟพัฒนาการน้ำหนัก-ส่วนสูง, เรดาร์โดดเรียน

☑  ระบบนิเทศการสอน 3 เฟส (นิเทศ, แผน/โครงการสอน, PLC/สะท้อนคิด/แฟ้มสะสมงาน) + แบบประเมินแก้ได้แบบมีเวอร์ชัน

☑  งานทะเบียนวัดผล: แก้ตัว/เรียนซ้ำ, อนุมัติจบ, ย้ายห้อง · ปพ.5 / ปพ.6 · งานกิจการนักเรียนและคะแนนความประพฤติ · ทุนการศึกษา/กยศ. · คำร้องขอฝึกงาน · หน้าสารสนเทศสาธารณะ /info

# ส่วนที่ 2 — Backlog ที่ตั้งใจเลื่อนไว้ก่อน (ยังไม่เริ่ม)

## 2.1 UX / มือถือ (เฟสใหญ่ รวมกันไว้ทำทีหลัง)

☐  จัดกลุ่มเมนูใหม่สำหรับมือถือ (bottom tab bar + "เพิ่มเติม")

☐  เปลี่ยน popup เต็มจอเป็น Bottom Sheet / routed page (ขอลากิจ/ไปราชการ)

☐  เช็คอิน-เช็คเอาท์ เข้า-ออกโรงเรียนของครู (คนละส่วนจากเช็คอินนักเรียนที่ทำแล้ว) ยังใช้งานไม่ได้ — ผู้ใช้ต้องการแยกเป็นแอพมือถือต่างหาก (ใช้แค่เช้า-เย็น 2 ครั้ง/วัน เน้นความสะดวก) รอออกแบบสถาปัตยกรรมแยกก่อนเริ่มพัฒนา

## 2.2 ข้อมูลปลอมที่ยังไม่แก้ (จาก PART A audit)

☐  StudentAnalyticsDashboard — GPA/เกรด เป็นค่าสุ่มจาก hash (ยังไม่ยืนยันว่าแก้แล้วหรือยัง)

☐  StudentPortal ส่วนที่เหลือ: การ์ด GPAX/จิตอาสา (ตารางเรียนวันนี้ สถิติเข้าเรียน และ GPS/ประตู ใช้ข้อมูลจริงแล้ว — ต้องตรวจซ้ำ)

☐  ParentPortal: ตรวจซ้ำความครบของข้อมูล (ข้อมูลสุขภาพประจำตัวเขียนจริงแล้ว; ระบบส่งการบ้านถูกลบออกเพราะยังไม่มีฝั่งครูรับงาน)

☐  อีก 6 โมดูล student-parent ที่มีบั๊กหน้าขาวแบบเดียวกัน (แก้ไปแล้ว 1 จาก 7)

☐  PortfolioActivityVault — ยังไม่ได้ตรวจสอบ REAL/FAKE

☐  criticalStudents/avgAttendance ใน TeacherPortal ยังไม่เชื่อมกับสถิติจริง

## 2.3 ฟีเจอร์ที่ยังไม่เริ่มเลย

☐  แสดงผลคณะสี (House) ในหน้าต่างๆ — assign แล้วไม่เห็นที่ไหนนอกจากหน้าแอดมิน

☐  ระบบคำนวณคะแนนถ้วยรางวัลคณะสี + ระบบเก็บข้อมูลกีฬา/การแข่งขัน — ยังไม่มีรากฐาน

☐  StudentPicker rollout ที่เหลือ (~17 ไฟล์)

☐  กลุ่มเรียนหลายวิชาในคาบเดียว (เช่น ศิลปะแยกดนตรี/ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์) — ใช้ผังที่นั่งเดิมแก้ขัดไปก่อน

☐  ตรวจสอบว่าเปิดใช้ GPS ฝั่งนักเรียนสำหรับเยี่ยมบ้านหรือยัง

☐  PDF ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ที่ดาวน์โหลดได้จริง

☐  ลิงก์นัดครูออนไลน์ยังเป็นลิงก์ Google Meet ตายตัว

## 2.4 งานค้างล่าสุด (ต.ค. 2569)

☐  SDQ-EQ แบบสอบถาม — รอไฟล์ SDQ-EQ.pdf

☐  แบบคัดกรอง/ส่งต่อรายบุคคลตามคู่มือหน้า 25–28 — รอต้นฉบับ

☐  ซ่อนผล SDQ ของฝ่ายอื่นระดับ rules (Cloud Function สรุป + ปิดอ่านเอกสารดิบ) — พักไว้ให้ทดลองใช้จริงก่อน

☐  Import ข้อมูลจริง: บุคลากรฝ่ายบริหาร/สนับสนุน, ตารางสอนครู 150 คน, นักเรียนทั้งโรงเรียน (ยืนยันสถานะกับทีม)

☐  เปิด Firestore TTL policy ที่ Console สำหรับ gps_checkin_selfies (field expireAt) ครั้งเดียว

☐  ตรวจด้วยภาพ: พอร์ทัลหลังล็อกอินในธีมสว่าง/5 ธีม และทดสอบ PWA บนมือถือจริง

☐  ระบบคะแนนคณะสี, เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้นสิ้นปี, ระบบบทบาทที่แอดมินกำหนดเอง (ยังไม่เริ่ม)

# ส่วนที่ 3 — ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเริ่มแชทใหม่

Repo: https://github.com/kiattika/Smart-School-Care-Ecosystem — วิธีทำงานตอนนี้: แตกสาขา feat/... จาก main ทุกงาน แล้ว merge ผ่าน PR (ล่าสุด #186) · ลำดับ deploy: functions (ระบุชื่อ) → rules → hosting · แก้ rules ที่ firestore.rules.comments แล้วรัน npm run rules:build · ก่อนเริ่มงานใหม่ทุกครั้งให้เช็ค git log/git status จริง เพราะเคยพบว่าทำงานเสร็จแต่ลืม push

## Stack

☑  React 19 + TypeScript + Vite + Zustand + Firebase (Firestore/Auth/Storage) + Tailwind v4

☑  Firestore named database: ai-studio-smartschoolcaree-3b0997bf-b447-4da7-ac95-d7b1332165e0

☑  Environment: Windows PowerShell, E:\myproject\smart-school-care-ecosystem

## หลักการทำงานที่ยึดตลอดโปรเจกต์

☐  ห้ามมีข้อมูลปลอม/mock — ถ้าไม่มีข้อมูลจริงรองรับ ให้เอาออกดีกว่าโชว์ของปลอม

☐  ทุกจุดต้องตรวจสอบ (tsc/build/emulators:exec) ก่อนถือว่าเสร็จ + ตรวจสอบซ้ำอิสระทุกครั้งก่อน merge

☐  Business logic ต้องยืนยันจากโรงเรียนก่อนเสมอ ห้ามเดา

☐  ปิด emulator ด้วย Ctrl+C เท่านั้น ห้าม kill-port (ข้อมูลหาย)

☐  Denormalize field (เช่น studentUid/parentUid) เพื่อให้ rules ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตรงไปตรงมา